****

**УКРАЇНА**

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ**

**ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**НАКАЗ**

**05.06. 2018 № 227**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **Про підготовку теплових**  **господарств навчальних**  **закладів управління освіти**  **Ізюмської міської ради до**  **опалювального періоду**  **2018/2019 років** | |

На виконання Правил підготовки теплового господарства до опалювального періоду та з метою підготовки енергетичного господарства навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити план заходів з підготовки теплового господарства навчальних закладів управління освіти Ізюмської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років (додається).

2. Керівникам навчальних закладів:

2.1. При виконанні заходів з підготовки до нового опалювального сезону

передбачити:

- виконання ремонтно - прфілактичних робіт устаткування та систем

теплозабезпечення закладу;

- виконання ремонту систем опалення, повірки приладів обліку та контрольно-вимірювальної апаратури;

- виконати промивку трубопроводів внутрішньобудинкових систем теплопостачання;

- перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики;

- забезпечення теплових пунктів відповідною технічною документацією;

-перевірку наявності (відновлення) табличок, виконавчих схем, відповідного

маркування та написів відповідно до нормативно-технічної документації;

- забезпечити необхідну підготовку, навчання та перевірку знань персоналу,

що обслуговує енергетичні установки;

- виконання припису Ізюмського комунального підприємства теплових мереж;

- забезпечити дійовий контроль за своєчасним складанням та підписанням

Актів готовності теплових господарств підпорядкованих закладів до роботи в

ОП 2018/2019 років в комісії за участю представника Держенергонагляду згідно з вимогами ПТЕ ТУ та ППТГ до ОП.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника групи з централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти Олемського М.В.

**Заступник начальника**

**управління освіти О.В. Безкоровайний**

Ісаєнко

Додаток

до наказу управління освіти

Ізюмської міської ради

Харківської області

від 05.06.2018 № 227

**ПЛАН**

**заходів з підготовки теплового та енергетичного господарства навчальних закладів**

**управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області до роботи**

**в осінньо-зимовий період 2018/2019 років**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст заходу | Термін  виконання | Відповідальні  виконавці |
| 1. | Забезпечити виконання планів ремонтних робіт  навчальним закладам | До 15.08.2018 | Керівники НЗ |
| 2. | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 22.08.2018 | Керівники НЗ |
| 3. | Забезпечити корегування наявних енергетичних паспортів та розробку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2018 рік | До 22.08.2018 | Керівники НЗ |
| 4. | Розробити та затвердити план енергозберігаючих заходів на 2018 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 20.08.2018 | Керівники НЗ |
| 5. | Забезпечити придбання та завезення палива на опалювальний сезон 2018-2019 років у межах виділених лімітів | До 15.08.2018 | Керівники НЗ |
| 6. | Організувати контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Керівники НЗ |
| 7. | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | Відповідно до вимог чинного законодавства | Керівники НЗ |
| 8. | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях. | До 05.08.2018 | Керівники НЗ |
| 9. | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | До 10.08.2018 | Керівники НЗ |
| 10. | Провести перевірки стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2018 | Керівники НЗ |
| 11. | Профілактичні та лабораторні вимірювання електричного обладнання закладів освіти Ізюмської міської ради | До 20.08.2018 | Керівники НЗ |
| 12. | Провести протиаварійні тренування персоналу закладів по безпечному використанню електротехнічного обладнання | До 15.08.2018 | Керівники НЗ |