УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

05.06.2018											№228

Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів міста Ізюм до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років

На виконання наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 05.06.2018 № 163 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років», з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів міста до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років

НАКАЗУЮ:

- Затвердити план організаційно-технічних заходів щодо підготовки навчальних закладів міста до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років. (додається).

Відповідно до визначених термінів

2. Керівникам навчальних закладів:

2.1. Забезпечити підготовку навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років.

До 01.09.2018

2.2. Забезпечити виконання вимог статі 39 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження будівель, споруд, та інженерних мереж закладу.

Постійно

2.3. Забезпечити виконання вимог «Державних санітарних правил і норм влаштування утримання загальноосвітніх навчальних закладів, та організацію навчально-виховного процесу».

Постійно

2.4. Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічного, пожежної охорони) на початок проведення занять.

До 10.08.2018

2.5. Виконати коригування внутрішніх документів та інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності для учнів та працівників закладів у відповідності до діючих нормативних актів з цих питань.

До 01.09.2018

3. Головному бухгалтеру Чуркіній В.В. посилити контроль за ефективним використанням матеріально-технічної бази і раціонального використання коштів загального та спеціального фондів навчальними закладами.

Протягом року

4. Начальнику господарчої групи:

4.1. Забезпечити виконання плану гідравлічних випробувань систем опалення навчальних закладів, які опалюються централізовано.

До 20.08.2018

4.2. Отримати дозвіл на пуск газу в топковій ІДНЗ № 6 та ЦДЮТ.

До 01.10.2018

5. Тендерному комітету забезпечити вчасне проведення процедур, щодо організації необхідних закупівель за державні кошти.

Постійно

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти з адміністративно-господарчої роботи Безкоровайного О. В.

Заступник начальника

управління освіти						О.В. Безкоровайний

Олемський

Додаток №1

до наказу управління освіти Ізюмської міської ради

Харківської області

від 05.06.2018  № 228

План заходів

з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період                              2018-2019 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити, затвердити та надати до управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області плани організаційно-технічних заходів щодо підготовки навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років | 12.06.2018 | Керівники НЗ |
| 2 | Виконати заплановані ремонтні роботи у навчальних закладах міста | До 15.08.2018 | Керівники НЗ |
| 3 | Підготувати теплові господарства навчальних закладів міста до нового опалювального сезону 2018-2019 років відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 22.08.2018 | Керівники НЗ |
| 4 | Відкоригувати наявні енергетичні паспорти та розробити норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2018 рік | До 22.08.2018 | Керівники НЗ |
| 5 | Розробити та затвердити план енергозберігаючих заходів на 2018 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 15.06.2018 | Керівники НЗ |
| 6 | Встановити прилади обліку енергоносіїв у навчальних закладах у разі потреби | До 22.08.2018 | Керівники НЗ |
| 7 | Виконати заплановані технічні заходи з підготовки котелень (топкових) до роботи в новому опалювальному сезоні 2018-2019 років | До 01.09.2018 | Керівники НЗ |
| 8 | Отримати усі необхідні документи для експлуатації котелень (топкових) в осінньо-зимовий період 2018-2019 років | До 15.09.2018 | Керівники НЗ |
| 9 | Придбати та завезти паливо на опалювальний сезон 2018-2019 років у межах виділених лімітів | До 15.09.2018 | Керівники НЗ |
| 10 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації навчальних закладів міста | Постійно | Керівники НЗ |
| 11 | Організувати контроль за навчальними закладами міста, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Керівники НЗ |
| 12 | Облаштувати будівлі та приміщення навчальних закладів міста безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2018 рік | До 01.09.2018 | Керівники НЗ |
| 13 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | Відповідно до вимог чинного законодавства | Керівники НЗ |
| 14 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 06.08.2018 | Керівники НЗ |
| 15 | Завершити роботу із забезпечення навчальних закладів первинними засобами пожежогасіння | До 06.08.2018 | Керівники НЗ |
| 16 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 06.08.2018 | Керівники НЗ |
| 17 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 10.08.2018 | Керівники НЗ |
| 18 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2018 | Керівники НЗ |
| 19 | Провести випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 10.08.2018 | Керівники НЗ |
| 20 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2018/2019 навчального року | До 10.08.2018 | Керівники НЗ |